**Информация о ходе реализации губернаторского проекта**

 **"Чаа сорук" на территории Тоджинского кожууна**

По губернаторском проекту **«Чаа Сорук»** комиссией по отбору участников проекта была отобрана семья Воробьева Алексея Александровича из сельского поселения с. Ий. Земельный участок для строительства чабанской стоянки был отведен в местечке «Кузег-Шиви». Строительство дома и кошары участником проекта была завершена и введена в эксплуатацию 1 июля 2020 г. Передача крупного рогатого скота осуществлена 1 июля 2020 г. по акту-приема передачи договора и ветеринарному свидетельству, гарантирующее отсутствие на момент передачи у сельскохозяйственных животных инфекционных и иных заболеваний. В настоящее время завершена подготовка к зимне-стойловому периоду: утеплены помещения для крупного рогатого скота, завезено сено в достаточном количестве.

 

